凡尔赛公馆三期人防地库充电桩设备采购和安装工程

（编号：CG-2022-）

询价文件

采购人：马鞍山新天地置业有限公司（盖单位章）

日期： 2022 年 8 月 16 日

目  录

第一章  询价公告	3

第二章  供应商须知	5

第三章 评审办法	26

第四章  合同（另附）	34

第五章   响应文件格式	35

# 第一章  询价公告

由马鞍山新天地置业有限公司投资开发新建的凡尔赛公馆三期工程，因工程配套设施需要，现计划采购地下车库（人防区域）充电桩。资金来自企业自筹，资金来源已落实，项目已具备采购条件，欢迎符合条件的单位参加响应。

1. 项目概况与采购范围

1.1 项目名称：凡尔赛公馆三期人防地库充电桩设备采购和安装工程

1.2 项目编号：CG-2022-

1.3 标段划分：本项目共计1个标段

1.4 建设地点：马鞍山市雨山区湖东南路198号

1.5 建设规模：凡尔赛公馆三期工程地下车库（人防区域）68个电动汽车充电桩的设备及辅材供应、安装及验收等工作

1.6 合同控制价：321765.14元，响应单位的报价方式是按照固定单价（包括但不限于：人工费用、材料费用、机械费用、安装措施费用、安全文明施工费、使用水电费、交通费、垃圾清运费和相关检测费用等），结算按照实际完成数量计量。

1.7 采购范围：凡尔赛公馆三期人防地库充电桩设备采购和安装工程，采购范围包括但不限于充电桩设备和安装、电缆线、安装桥架、管线敷设、配电箱以及设备测试等，具体内容详见询价文件、施工图纸、清单及答疑文件。

1.8 工程地点：马鞍山市雨山区湖东南路198号

1.9工期：45天（具体开工时间以监理单位下发开工令为准）

1.10 项目类别：设备采购和安装

1.11质量标准：符合国家、地方、行业的现行规范和标准要求；

1.12质保期（缺陷责任期）：两年，

1.13保修期：产品保修书约定日期，但不小于两年（包含）。

2. 供应商资格要求

2.1 资质要求：供应商须在中华人民共和国境内注册，须具有有效的企业法人营业执照；（附营业执照扫描件或复印件，并盖供应商公章）

2.2 业绩要求：供应商须具有两项2021年1月1日以来单项合同金额20万元及以上7KW汽车充电桩供货及安装合同业绩，并提供相应的证明资料。（时间以合同签订时间为准，须提供合同扫描件或复印件并加盖公章）；供应商须具备电力工程总承包叁级或输变电工程专业承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；

2.3 项目经理资格要求：

供应商拟委任项目经理须具备机电工程或建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书。

2.4财务要求：  /

2.5 本次采购 不接受 联合体。

2.6其他要求：  /

3. 询价文件的获取

3.1询价文件获取时间：2022年8月17日起至2022年8月29日15：00

3.2获取方式：网上获取：http://www.ahwltzjt.com/参与项目并获取询价文件；

4. 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为 2022 年8月29日15时00分，供应商应在响应文件递交截止时间前递交纸质版响应文件。

#### 响应文件其他要求详见“第二章 正文3.7”，响应文件的编制：响应文件须提供2份（正本1份+副本1份），密封时须贴封条，并盖供应商公司公章。商务报价按照采购人提供的清单格式编制，用“安徽版”造价软件编制；递交响应文件截止日前（或者开标时），供应商须向采购单位联系人提供技术标电子版（PDF），商务报价（“安徽版”造价软件版），可以采用：网络传送或U盘，未响应文件要求，评审时不予通过。

5. 开标时间及地点

5.1 开标时间： 2022 年 8 月 29 日 15 时 00 分。

5.2 开标地点：马鞍山市雨山区湖东南路198号（售楼部二楼会议室）

6. 联系方式

采购人：马鞍山新天地置业有限公司

地址：马鞍山市雨山区湖东南路198号

联系人：胡工

电话：16655163530

2022年8月16日

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 见询价公告 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 见询价公告 |
| 1.1.3 | 建设地点 | 见询价公告 |
| 1.1.4 | 工程项目名称 | 见询价公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 见询价公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见询价公告 |
| 1.3.2 | 工期 | 见询价公告 |
| 1.3.3 | 工程地点 | 见询价公告 |
| 1.3.4 | 技术指标 | 详见询价文件“清单内容” |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、能力和信誉 | （1）资质要求：见附录1 （2）财务要求：见附录2 （3）业绩要求：见附录3 （4）信誉要求：见附录4 （5）其他要求：见附录5 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 供应商不得存在的其他关联关系 | 参与询价供应商之间不准有隶属关系 |
| 1.4.4 | 供应商不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 企业未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，且企业单位负责人未列入失信被执行人 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | ☑不组织，供应商自行踏勘 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.6.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.7.1 | 实质性要求和条件 | 详见业绩要求、企业资质、人员资格条件、技术规格参数要求等 |
| 1.7.2 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 官方网站截图或经评审小组认可的其他资料 |
| 1.7.3 | 偏差 | □不允许 ☑允许，详见评审办法 |
| 2.1.1 | 构成询价文件的其他资料 | ☑图纸，获取说明详见本章5.3.1 ☑技术规范书（按技术规范要求） ☑答疑澄清及修改（如有） |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清询价文件 | 时间： 2022 年 8 月 23 日 17 时 00 分前 |
|  |  | 形式：有关澄清要求应通过邮寄方式提交，供应商收到采购人的澄清文件，须在收到当日电话或者书面联系采购人。 |
| 2.3.1 | 询价文件修改发出的形式 | 详见“询价公告 3. 询价文件的获取” |
| 2.3.2 | 供应商确认收到询价文件修改 | 所有潜在供应商在响应文件递交截止时间前有义务在“询价公告 3. 询价文件的获取”自行查询，无需向采购人回复确认。 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 计税方法： ☑一般计税方法 □简易计税方法 发票类型： ☑增值税专用发票 □增值税普通发票 增值税税率按照国家有关规定执行 |
| 3.2.2 | 控制价 | □无 ☑有，最高投标限价321765.14元，详见清单和控制价 □有，响应文件递交截止时间15日前通过电子服务系统发布 |
| 3.2.3 | 响应报价的其他要求 | 供应商的报价应包含所投货物的供货、包装运输及保险、安装、调试、考核验收、培训、交付后约定期限内免费维修保养服务、税费等所有工作和应有费用。 采购人不能接受的其它实质性条件： / |
| 3.3.1 | 询价有效期 | 自供应商提交响应文件截止之日起计算 60日 |
| 3.4.1 | 询价保证金 | / |
| 3.4.2 | 其他不予退还询价保证金的情形 | / |
| 3.5.1 | 是否允许递交备选方案 | ☑不允许 □允许： |
| 3.6.1 | 是否退还响应文件 | ☑否 □是，退还安排： |
| 4.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同响应文件递交截止时间 开标地点：见询价公告 |
| 4.1.2 | 评审小组的组建 | 评审小组构成： 由采购人组织，3人及以上单数 |
| 4.1.3 | 评审小组推荐成交候选人的人数 | 不超过2家 |
| 5.1.1 | 成交候选人公示媒介及期限 | 发布：http://www.ahwltzjt.com，期限：不少于3天（工作日） |
| 5.1.2 | 是否授权评审小组确定成交人 | □是 ☑否 |
| 5.1.3 | 成交通知书发出的形式 | ☑书面 □数据电文 |
| 5.1.4 | 成交结果公示媒介 | 发布：http://www.ahwltzjt.com，期限：不少于3天（工作日） |
| 5.2.1 | 履约保证金 | （1）形式：; ☑银行转账 ☑银行电汇 R银行保函 □担保机构担保 □保证保险. （2）金额：中标金额的 2 ％ （3）如采用银行保函，银行保函：交通银行、建设银行、邮政储蓄银行、农业银行、工商银行、中国银行分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。. |
| 5.3.1 | 图纸获取说明 | 本项目的图纸通过http://www.ahwltzjt.com平台发布，供应商应自行下载 |
| 5.3.2 | 获取与查看通知 | 本项目的询价文件、工程量清单、最高投标限价（招标控制价）、澄清及修改等相关资料均通过： http://www.ahwltzjt.com平台发布，供应商应自行下载。 |
| 5.4.1 | 招标形式 | 本项目采用：询价形式 |
| 5.5.1 | 投标所需资料 | 以第三章“评审办法”和第五章“响应文件格式”要求为准。 |
| 5.6.1 | 评标过程中的澄清、说明或补正 | （1）评审小组通过电话形式将需要澄清、说明或补正的内容要求供应商进行解答。 （2）因供应商未在规定时间内（ 30 分钟）按评审小组要求进行澄清、说明或补正内容的视同供应商放弃澄清、说明或补正内容的权利，评审小组可按对供应商不利的解释进行判定。 |
| 5.7.1 | 其他费用 | 清单和控制价编制费用约1500.00元，供应商在编制响应文件时综合考虑，由成交单位向造价咨询单位支付。 |
| 5.8.1 | 本地化服务 | / |
| 5.9.1 | 投标专用章的效力 | 询价文件中明确要求加盖单位公章的，供应商必须加盖供应商单位公章。 |
| 5.10.1 | 同义词语 | 构成询价文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、等章节中“买方”和“卖方”，等同于招标投标阶段的“采购人”和“供应商/成交人”。 |
| 5.10.2 | 解释权 | （1）构成本询价文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除询价文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按询价公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 6.1.1 | 投诉 | 向采购人本公司或者上级单位纪委反映询价文件及询价工程存在违纪违法行为，联系电话：0555-2639026，0551-62821125。 |

## 附录1  资格审查条件(资质最低条件)

供应商营业执照、资质证书

1.具备有效的营业执照。 2.具备有效的资质证书（见询价公告要求）、具备有效的安全生产许可证。

注：供应商应提供营业执照、资质证书、安全生产许可证等。

## 附录2  资格审查条件(财务最低要求)

财务要求

☑无需提供 □需提供以下材料： 经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书、……

注：证明材料的扫描件信息应完整或能充分证明满足评审需要。

## 附录3  资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求

业绩要求见询价公告要求。

注：

1.供应商应按下列规定提供业绩证明资料：

□（1）成交通知书

☑（2）合同；

☑（3）验收合格的相关证明文件（如验收证书或买方开具的证明等）；

□（4）中标公示（或评审结果公示）的网页截图并提供网址（如果公示在内网上则须提交账号及密码备查）。网页截图必须与提供的网址页面一致，并在投标有效期内可以在网上查询到发布的信息，否则，业绩不予认可。（信息发布方为行业主管部门的建设市场信用信息管理系统、市级以上（含）行政主管部门网站、县以上（含）级别交易中心（平台）、中国采购与招标网、各省发改委指定招标投标信息发布网站及其他网站)；

2.业绩需在第五章“响应文件格式”近年完成的类似项目表中注明，以上涉及到的材料扫描件信息应完整或能充分反映评审因素。

3.业绩时间以合同签订时间为准，业绩金额以合同为准。

## 附录4  资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

企业未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，且企业单位负责人未列入失信被执行人

## 附录5  资格审查条件（其他要求）

其他要求

项目经理资格条件见询价公告要求，且必须是本单位人员（注册证书注册单位应当与供应商名称一致，提供供应商所属社保机构出具的拟委任的项目经理 2022年1月后至少连续3个月（可含2022年1月）的 （社保时间要求）社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理参加社保的有效证明材料，项目经理的社会保险的缴纳单位应当是供应商或者供应商不具备独立法人资格的分支机构）。

注：

1.对于本地化服务要求第（1）种情形的，应当提供固定办公场所的自有产权证明或租赁合同等证明材料；第（2）种情形的应当提供营业执照；第（3）种情形的，应当提供承诺函；第（4）种情形的，提供相关委托协议等证明材料。

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.2本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.3 本标段建设地点：见供应商须知前附表。

1.1.4工程项目名称：即询价项目所属的工程建设项目，见供应商须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

### 1.3 采购范围、交货及安装周期、交货及安装地点和技术指标

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2交货及安装周期：见供应商须知前附表。

1.3.3 交货及安装地点：见供应商须知前附表。

1.3.4 技术指标：见供应商须知前附表。

### 1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见供应商须知前附表；

（2）财务要求：见供应商须知前附表；

（3）业绩要求：见供应商须知前附表；

（4）信誉要求：见供应商须知前附表；

（5）其他要求：见供应商须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按询价文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）联合体各方应分别按照本询价文件的要求，填写响应文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给采购人；联合体牵头人所提交的响应文件应被认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 供应商（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与本标段的其他供应商同为一个单位负责人；

（3）与本标段的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）为本标段前期准备提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本工程项目的监理人，或者与本工程项目的监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本标段的代建人；

（7）为本标段的招标代理机构；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 供应商（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被设区的市级及以上建设行政主管部门/房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督部门暂停或取消本次招标项目工程所在地的投标资格，且处于有效期内；

（2）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在近三年内（自投标截止之日向前追溯3年，下同）发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（5）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（7）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（8）在近三年内供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

（9）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对询价文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位，GB50500-2013、GB50854-2013、GB50856-2013、安徽省2018版计价和计量文件执行。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。采购人不得组织单个或部分供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 无论供应商是否到项目现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，供应商不得以不完全了解现场情况或现场情况与询价文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

### 1.10 分包

1.10.1 供应商拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2 成交人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11 响应和偏差

1.11.1响应文件应当对询价文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。

1.11.2 供应商应根据询价文件的要求提供投标货物技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对询价文件作出响应。

1.11.3 响应文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或供应商须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 响应文件对询价文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应询价文件的全部要求。

## 2. 询价文件

### 2.1 询价文件的组成

本询价文件包括：

（1）询价公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术规范书；

（6）响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对询价文件所作的澄清、修改，构成询价文件的组成部分。

当询价文件、询价文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

### 2.2 询价文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对询价文件予以澄清。

2.2.2 询价文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有购买询价文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清截止时间前对澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应文件递交截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

### 2.3 询价文件的修改

2.3.1 采购人以供应商须知前附表规定的形式修改询价文件，并通知所有已购买或下载询价文件的供应商。修改询价文件的时间距本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间不足3日，且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应文件递交截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式下载文件，可不必通知采购人，确认已收到该修改。

## 3. 响应文件

### 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

商务及技术文件：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（依据供应商须知前附表）；

（4）询价保证金（依据供应商须知前附表）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）资格审查资料；

（7）投标货物技术性能指标的详细描述；

（8）技术支持资料；

（9）技术服务和质保期服务计划（依据供应商须知前附表）；

（10）施工安装方案；

（11）供应商须知前附表规定的其他资料。

报价文件：

（1）投标函；

（2）分项报价表。

3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体投标的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 供应商须知前附表未要求提交询价保证金的，响应文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的询价保证金。

### 3.2 响应报价

3.2.1 响应报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第五章“响应文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 供应商应充分了解本项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素。

3.2.3 响应报价按清单内容（发布版本）编制造价，用造价软件编制和导出表格，响应报价为各分项报价金额之和，响应报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正响应报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。供应商在响应文件递交截止时间前修改投标函中的响应报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4采购人设有最高投标限价的，供应商的响应报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 响应报价的其他要求见供应商须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为60日（询价文件有限期限）。

3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询价文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其询价保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其询价保证金及以现金或支票形式递交的询价保证金的银行同期活期存款利息。

### 3.4 询价保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和第五章“响应文件格式”规定的询价保证金格式递交询价保证金，并作为其响应文件的组成部分。境内供应商以现金或者支票形式提交的询价保证金，应当从其基本账户转出并在响应文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其询价保证金由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。

无论采取何种形式的询价保证金，询价保证金有效期均应与投标有效期一致。采购人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则询价保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交询价保证金的，评审小组将否决其投标。

3.4.3 采购人最迟将在成交通知书发出后5日内向成交候选人以外的其他供应商退还询价保证金，与成交人签订合同后5日内向成交人和其他成交候选人退还询价保证金。询价保证金以现金或支票形式递交的，采购人应同时退还询价保证金的银行同期活期存款利息，且退还至供应商的基本账户。

3.4.4 有下列情形之一的，询价保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销其响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询价文件要求提交履约保证金；

（3）发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还询价保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1供应商应按供应商须知前附表附录要求提供资格审查资料，内容及格式见第五章“响应文件格式”要求。

3.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 采购人有权核查供应商在响应文件中提供的资料，若在评标期间发现供应商提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为成交候选人的供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格。同时采购人将供应商上述弄虚作假行为上报主管部门，作为不良记录记入交易主体信用信息。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许供应商递交备选投标方案的，只有成交人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评审小组认为成交人的备选投标方案优于其按照询价文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上响应报价，或在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第五章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应当对询价文件有关交货及安装周期、投标有效期、技术规范书、采购范围等实质性内容作出响应。响应文件在满足询价文件实质性要求的基础上，可以提出比询价文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件由供应商自行下载，并按响应文件格式进行编制装订。

（2）在第五章“响应文件格式”中要求盖单位章和（或）签字处，供应商应加盖供应商单位印章和（或）法定代表人的个人印章。联合体投标的，除联合体协议书外，响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位印章和（或）法定代表人的个人印章。

（3）响应文件制作完成后，供应商应对响应文件进行文件装订密封，密封文件须贴封条和盖公章。

（4）投标文件（响应文件）须装订2份（正本1份+副本1份）及电子软件版（商务报价和技术标）。

3.7.4 因供应商自身原因而导致响应文件无法完全响应，该投标视为无效投标，供应商自行承担由此导致的全部责任。

## 4. 投标

### 4.1 响应文件的加密（密封）和标记

4.1.1响应文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并密封，未按要求密封的响应文件将被拒绝接收。

4.1.2采用银行保函形式提交询价保证金的（若有），银行保函原件应密封在单独的封套中或和响应文件一起入档密封。

响应文件及银行保函封套上应写明的内容要求见供应商须知前附表。

响应文件及银行保函未按规定封装或加写标记，采购人将不承担响应文件未被开启或提前开启的责任。

### 4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当在第一章“询价公告”规定的响应文件递交截止时间前完成递交。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。采购人收到响应文件后由供应商代表登记或向供应商出具签收凭证。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4供应商应当在响应文件递交截止时间前完成响应文件的递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件递交截止时间前未完成响应文件递交，视为撤回响应文件。未按规定加密或响应文件递交截止时间后送达的响应文件，应当拒收。

### 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。供应商对响应文件进行撤回的，由供应商投标委托人或受托人本人撤回文件；供应商对响应文件进行修改的，应在响应文件递交截止时间前完成递交。供应商修改响应文件的按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封和递交。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交的响应文件的，应当以书面形式通知采购人。书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（开标时间），所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

供应商若未派法定代表人（单位负责人）或其委托代理人出席开标活动，视为该供应商默认开标结果。

### 5.2 开启程序

除供应商须知前附表另有规定外，主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在响应文件递交截止时间前完成响应文件递交的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件及银行保函原件的密封情况（如有）；

（3）各供应商单位委托人或受托人，现场签字确认开标情况；

（4）按供应商须知前附表规定公布供应商名称、标段名称、响应报价及其他内容；

（5）开标结束。

### 5.3 开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标过程中提出；采购人当场对异议作出答复，并记入开标记录。

## 6. 评标

### 6.1 评审小组

6.1.1 评标由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评审小组成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评审小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评审小组成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评审小组应向采购人提交书面评标报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 成交候选人公示

采购人在收到评标报告之日起3日内，按照供应商须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示成交候选人。

### 7.2 评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

### 7.3 成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询价文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评审小组依法确定成交人。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新招标。

### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，在http://www.ahwltzjt.com发布成交的信息，采购人不向供应商单独发布信息。

### 7.6 履约保证金

7.6.1在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和询价文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的2%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 成交人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其询价保证金不予退还，给采购人造成的损失超过询价保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7 签订合同

7.7.1成交人和采购人应在投标有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询价文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询价文件要求提交履约保证金的，采购人取消其中标资格，其询价保证金不予退还；给采购人造成的损失超过询价保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交人提出附加条件的，采购人向成交人退还询价保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

依法必须招标的项目有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）响应文件递交截止时间止，供应商少于3个的；

（2）响应文件经初审，供应商少于3个的

（3）经评审小组评审后否决所有投标的；

（4）成交候选人均未与采购人签订合同的；

（5）法律、法规规定的其他情形。

### 8.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

9.5.1 供应商或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉受理方式见供应商须知前附表。

9.5.2 供应商或者其他利害关系人对询价文件、开标和评审结果提出投诉的，应当按照供应商须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 评审办法

1. 评标方法

本次评标采用有效最低价法。评审小组对满足询价文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评审标准，按报价由低到高顺序推荐成交候选人（但响应报价高于控制价的除外）。

响应文件的提交，出现下列情形之一时，响应文件不予接收：

1.1在采购文件规定的响应文件提交截止时间之后提交响应文件的；

1.2法律法规和采购文件规定不应当接收的其他情形。

1.3供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件提交，并可以补

充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件提

交的，视为撤回响应文件。

1.4在采购有效期内供应商不得撤回响应文件。

2、评审小组组成

2.1招标人将在规定的时间和地点组织采购。

2.2评审小组由采购人组织，小组成员为三人（含）以上单数组成。

2.3在响应文件提交截止时间至采购有效期满之间的这段时间内，供应商不能撤回响应文件。

2.4在采购过程中，评审小组可以根据采购文件和采购情况实质性变动，以及采购需求中的采购内容、总体要求、合同条款等（但不得变动采购文件中的其他内容）进行评审工作。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加评审的供应商。

2.5评审小组在采购过程中有权允许或要求供应商提交澄清或补充资料。

评审小组允许或要求供应商提交澄清或补充资料的，供应商应在评审小组规定的时间内提交。澄清或补充资料为响应文件的组成部分。供应商的澄清或补充资料应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

3. 评审标准和评标程序

3.1 评审包括响应文件初审、商务评审和推荐成交候选供应商等几个步骤。

3.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

3.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

3.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

3.1.4 商务报价文件

3.1.5 推荐成交候选供应商

3.2初审：评审小组规定提交澄清或补充资料的截止时间到后，评审小组对响应文件进行初审。供应商或其响应文件出现下列情形之一时，初审不通过：

（1）未按采购文件要求获取采购文件；

（2）未按采购文件要求提供报价一览表与报价函；

（3）总报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价的；

（4）未按采购文件要求提供已标价工程量清单的（工程量清单与发布清单内容要一致）；

（5）对采购文件提出的商务要求、合同条款未完全响应（例如：文字错误、格式未按询价文件编制、施工方案未有针对性等）；

（6）未按采购文件要求提供营业执照、税务登记证（若供应商提供了“多

证合一”的营业执照，无需另行提供税务登记证）；

（7）不符合采购文件规定的其他资格条件；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）供应商或供应商所报货物（或服务）不符合国家、省、市相关强制性要求的；

（10）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

3.3商务评审：评审小组对通过初审的供应商，将对商务标的有效性进行评审。

3.3.1 评审小组依据本章规定的评审标准对商务报价文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其投标。

3.3.2 响应报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评审小组应当否决其投标：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）响应报价为各分项报价金额之和，响应报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正响应报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.3.3评审小组按照供应商的总报价由低到高排出成交候选供应商。如果供应商的总报价出现两家或两家以上相同者，则通过现场答辩（答辩内容包括但不限于产品性能参数、售后服务、企业业绩、企业财务状况等），答辩之后根据评审小组意见决定成交候选供应商排序。

3.3.4供应商总报价与公布的预算金额相比降幅过小，或供应商总报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决所有报价。

3.3.5评审小组判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但资料有不真实不正确的内容时除外。

3.4评审过程的保密。

3.4.1评审小组成员或其他工作人员均不得向他人透露评审情况。

3.4.2在评审过程中，供应商如向评审小组成员施加任何影响，都将会导致其响应文件被拒绝。

3.5评审小组有权否决全部响应文件。

3.6 否决投标的其他情形

评审小组应对在评标过程中发现的供应商与供应商之间、供应商与采购人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。供应商存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

a.供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；

b.供应商之间约定成交人；

c.供应商之间约定部分供应商放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

e.供应商之间为谋取中标或排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

a.不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同供应商的响应文件异常一致或响应报价呈规律性差异；

e.不同供应商的响应文件相互混装；

f.不同供应商的询价保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通投标：

a.采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

b.采购人直接或间接向供应商泄露标底、评审小组成员等信息；

c.采购人明示或暗示供应商压低或抬高响应报价；

d.采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

e.采购人明示或暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

f.采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

（4）供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目经理或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 响应文件的澄清、说明或补正

3.7.1 在评标过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.7.2 供应商须在规定的时间内作出澄清、说明或补正且不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.7.3 评审小组对供应商在线提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商在规定的时间内进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.8 评审结果

3.8.1 除第二章供应商须知前附表授权直接确定成交人外，评审小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人，并标明排列顺序。

3.8.2 评审小组完成评标后，应当向采购人提交评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）投标单位签到表；

（2）评审小组成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的供应商一览表；

（5）否决投标情况说明（若有）；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）评分比较一览表（若有）；

（8）经评审的供应商排序；

（9）澄清、说明事项纪要（若有）。

4、异常情况处理，采购时出现以下情况之一的，将终止采购活动：

4.1供应商所提供的货物或服务无法满足采购文件实质性要求、影响工作的；

4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

5、成交及签订合同

1、推荐成交候选供应商

1.1评审小组将向采购人推荐2名成交候选供应商。

2、确定成交供应商

2.1采购人在五个工作日内对评审小组推荐的成交候选供应商进行确认，

并在http://www.ahwltzjt.com/进行公布。

2.2履约保证金：本项目是否需要交纳履约保证金、履约保证金交纳方式

及履约保证金退还方式，详见供应商须知前附表。

3、合同签订

3.1成交供应商应当在领取成交通知书后，与采购人签订采购合同。

- 响应文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书一致 名称变更的，应当提供证书颁发等单位提供的变更说明 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“供应商须知”的规定 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第五章“响应文件格式”的规定 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照（事业单位法人证书） | 符合第二章“供应商须知”，具备有效的营业执照。 如为联合体投标，联合体各方均须提供（若有）。 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“供应商须知” 的规定 |
|  |  | 投标货物制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“供应商须知” 的规定 |
|  |  | 生产/制造许可证（如有） | 具备有效的生产/制造许可证的规定 |
|  |  | 财务要求（若有） | 符合第二章“供应商须知” 的规定 |
|  |  | 供应商业绩要求 | 符合第二章“供应商须知” 的规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“供应商须知” 的规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知” 的规定 |
|  |  | 联合体供应商（若有） | 符合第二章“供应商须知” 的规定 |
| 3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“供应商须知” 的规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“供应商须知” 的规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知” 的规定 |
|  |  | 询价保证金（若有） | 符合第二章“供应商须知” 的规定 |
|  |  | 询价文件的获取 | 符合第一章“询价公告”要求的规定 |
|  |  | 其他实质性要求 | 响应文件对询价文件的其他实质性要求和条件作出响应 |

- 商务报价文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件格式 |  | （1）报价文件“第五章响应文件格式”； （2）符合第五章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |  |
|  | 签字盖章 |  | 符合第五章“响应文件格式”的规定 |  |

第四章  合同（另附）

第五章   响应文件格式

凡尔赛公馆三期地库充电桩设备采购和安装工程招标项目

## 响应文件

## （技术文件）

供应商：                               （盖单位章）

年         月         日

目  录（编制页码）

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

三、授权委托书

四、技术偏差表；

五、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

（二）近年完成的类似项目情况表（详见询价公告，须有合同复印件或者原件）

（三）拟委任的项目负责人简历

（四）近年拟派项目负责人完成的类似项目情况表

六、投标货物（产品）技术性能指标的详细描述（如有）

七、技术支持资料

八、售后服务和缺陷责任期维修

九、工程质量保修书

十、廉政协议

十一、履约保证金

十二、安全生产合同

十三、施工方案

十四、其他资料

一、投标函

致： 马鞍山新天地置业有限公司 （采购人名称）

1. 我方已仔细研究了 凡尔赛公馆三期人防地库充电桩设备采购和安装工程 （项目名称）招标项目询价文件的全部内容，愿意以报价文件投标函中的投标总报价提供 设备采购和安装 ，并按合同约定履行义务。

2. 我方承诺除技术和商务偏差表列出的偏差外，我方响应询价文件的全部要求。

3. 我方承诺在询价文件规定的投标有效期内不撤销响应文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询价文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”规定的任何一种情形。

6.                  （其他补充说明）。

投 标 人：                                             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：             （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：           电话：            传真：

_年    _月    日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

法定代表人（单位负责人）身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年   月   日

经营期限：

姓    名：          性  别：

年    龄：          职  务：

系                                        （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年    月    日

三、授权委托书

本人           （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 凡尔赛公馆三期人防地库充电桩设备采购和安装工程 （项目名称）招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：          （签字或盖章）

身份证号码：

年   月   日

注：

法定代表人（单位负责人）参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人（单位负责人）身份证明；非法定代表人（单位负责人）参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人（单位负责人）身份证明外还须提供授权委托书。

### 四、技术偏差表

| 序号 | 询价文件要求 |  | 响应文件响应 |  | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节及条款号 | 具体要求 | 章节及条款号 | 具体内容 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：供应商对付款方式、交货期、交货地点、质量保证期、投标有效期及其他商务条款未完全响应的，应当填写上表。

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应询价文件的全部要求。

| 电气材料要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号或技术参数 | 备选品牌或厂家 | 响应（供应商可自选或者提供同品质材料） | 备注 |
| 1 | 电工套管 | 中厚型 | 浙江中财、公元，国通 |  | 同品质 |
| 2 | 电线、电缆 |  | 上海绿宝牌、无锡华美、远东 |  | 同品质 |
| 3 | 电缆桥架 | 符合国家标准，按图纸设计要求。 |  |  | 同品质 |
| 4 | 配电箱(空气开关、断路器、火灾探测器、电机保护期、浪涌保护期等主要元器件) | 符合国家标准，按图纸设计要求。 微断（上海人民）、火灾探测器（浙江诗崎）、壳体壁厚按设计要求,电机保护器（浙江诗崎）,配电箱内的所有电器元件必须符合国家标准及当地相关部门要求，确保通过验收。 | 上海人民、正泰、长征、德力西 |  | 同品质 |

### 五、资格审查资料

### （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 供应商应根据供应商须知的要求在本表后附相关证明材料。根据供应商须知前附表的要求需要供应商提供基本账户开户证明的，还应附基本账户开户许可证明扫描件。

### （二）近年完成的类似项目情况表（详见询价公告，须有合同复印件或者原件）

| 货物名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及供应商履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 供应商应根据供应商须知的要求在本表后附相关证明材料。

### （三）拟委任的项目负责人简历

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 单位 职务 |  |  | 拟在本标段 项目担任职务 |  |  |
| 执业资格 |  |  | 资格证书编号 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的项目名称 |  | 签约合同价金额（万元） |  | 担任职务 | 买方及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表应填写项目负责人相关情况。

2. 供应商应根据询价文件的要求在本表后附相关证明材料。

### （四）近年拟派项目负责人完成的类似项目情况表

| 货物名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及供应商履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 供应商应根据供应商须知的要求在本表后附相关证明材料。

### 六、投标货物（产品）技术性能指标的详细描述（如有）

### 七、技术支持资料

### (详细列出产品技术参数及证明资料在此体现)

### 八、售后服务和缺陷责任期维修

- 九、工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就_______________（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3. 装修工程为2年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7. 其他项目保修期限约定如下：保温工程5年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为          ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：             。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                 承包人(公章)：          

地  址：                                          地  址：

法定代表人(签字)：                               法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                              委托代理人(签字)：

电  话：                                         电  话：

传  真：                                         传  真：                

开户银行：                                       开户银行：

账  号：                                         账  号：

邮政编码：                                       邮政编码：

- 十、廉政协议

- 廉 政 协 议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、本公司廉政建设的规定，                 (以下称甲方)与                     (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

- 第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行                                的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

- 第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

- 第三条 乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按         专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。

- 第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方投诉联系部门：           ，联系电话：           。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还；

2. 追究乙方其他违约责任；

3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；

4. 乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

- 第五条 双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

- 第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

- 第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人或                                法定代表人或

授权代表：              (职务)              授权代表：             (职务)

姓名：                                      姓名：

签字：                                      签字：

廉政监督联系人                              廉政监督联系人

姓名：                                      姓名：

签字：                                      签字：

电话：                                      电话：

地址：                                      地址：

日期：                                      日期：

- 十一、履约保证金

- 履约保函示范文本

编号：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就        （标段编号）的         （标段名称）有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月    日

- 十二、安全生产合同

- 安全生产合同

为在            （项目名称）    （标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人       （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人         （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式   份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）           承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）           法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年    月    日                             年    月    日

### 十三、施工方案

### 十四、其他资料

供应商对照评审办法要求，自行提供其他相关资料（如有）

注：对照评审办法要求，由供应商自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其询价保证金按规定予以处理。

凡尔赛公馆三期人防地库充电桩设备采购和安装工程招标项目

## 响应文件

## （商务报价文件）

供应商：                               （盖单位章）

年         月         日

目  录

一、投标函

二、清单报价文件

### 一、投标函

致： 马鞍山新天地置业有限公司

1. 我方已仔细研究了 凡尔赛公馆三期人防地库充电桩设备采购和安装工程 （项目名称）招标项目询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥       ）的投标总报价提供 凡尔赛公馆三期人防地库充电桩设备采购和安装工程 （设备采购、安装及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方已按询价文件要求详细审核并确认全部询价文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的响应报价不低于企业个别成本。

3. 除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件以及询价文件、询价文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

4. 其他补充说明：                                   （补充说明事项）

投 标 人：                                             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                             （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：           电话：            传真：

日期：           年   月   日

### 二、清单报价文件

（另册提供，按照清单内容进行报价）