东湖佳苑小区道路维修工程监理服务采购询价

- ：您好！

我司现对东湖佳苑小区道路维修工程监理服务采购进行询价（具体需求见下表）。现请贵司进行报价，我司将根据各单位申报的价格，按有效最低价法原则确定中标单位，感谢贵司对我司工作的支持。

| 项目 名称 | 项目内容描述 | 服务内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 东湖佳苑小区道路维修工程监理服务采购 | 项目位置：马鞍山市湖东南路198号 | 询价内容包括但不限于： 1、采购范围：道路呈南北走向，北起阳湖路，南至东湖佳苑小区7#楼止，路宽6.5m，长140m；依据现场情况对部分雨、污水管道重新铺设安装，修复道路路面和部分路基、路灯、强弱电以及周边绿化、路面排水系统等。 2、监理服务内容：包括但不限于道路路面结构层修复（包含破除和弃方）、路床整平夯实、雨污水管道铺设（包含部分管道调整位置）、设置支管、检查井砌筑或拼装、路面设置雨水篦和雨水口；道路两侧的绿化栽植、道路标线和标识（含交通指示牌）、各类专业设施管道保护（其中重点是燃气管道和强电管线）、路灯、监控、安全文明施工、毗邻小区居民生活安全保障（施工时需要封闭施工，根据现场实际情况需要多次拆装围挡）等。 3、监理服务过程工作事项：包括但不限于相关施工资料审核，施工过程质量验收、安全和现场文明施工管理；每一道工序需要进行验收确认，同时需要对已完合格分部分项的工程量进行确认。 | - 预算监理服务费用：28085.44元（最高限价） |

报价要求：

一、基本情况

1、建设地点：马鞍山市经济开发区湖东南路198号

2、项目概况：东湖佳苑小区位于马鞍山市经开区阳湖路与平山路交叉口，该小区于2011年建设完成，现已有居民入住。该小区内有一条主干道路（实测：路宽6.5m，长140m），因路面破损，须进行修复。自阳湖路至东湖佳苑小区7#楼止长度约140m；雨水管道长约140m，污水管道长约170m。

3、监理服务项目预算：约28085.44元

4、标段划分：一个标段

5、工期：约30日历天。自监理合同签订之日起至本项目全部工程竣工验收备案移交且缺陷责任期满为止。

6、响应文件要求：正本1份（含商务报价和技术标），其中商务报价格式见附件，技术标见附件。

7、自行勘察，未勘察现场造成的一切后果由响应监理单位自行承担。

二、响应监理单位资格要求：

1、响应监理单位：

①具备独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照；

②具备市政公用工程监理丙级及以上资质，

③响应监理单位2020年1月1日以来至少具有2个市政工程70万元及以上的施工监理业绩（含在建，业绩需要提供合同复印件，日期以合同签约日期为准，若无日期不予认可；与拟派总监理工程师业绩可重复）。

拟派总监理工程师:

①拟派项目总监具有住建部颁发的建筑工程专业国家级注册监理工程师，且登记单位为响应监理单位, 响应监理单位须提供为其交纳的社会保险证明（社保部门开具的拟派项目总监自2022年1月1日以来至少3个月在本单位连续缴纳的社保证明）；

②拟派总监理工程师2020年1月1日以来至少具有1个市政工程70万元及以上的施工监理业绩。

2、由于本项目仅为一条道路，且规模较小，工期紧，响应监理单位须拟派一名总监，总监可同时担任不超过两个项目的总监，否则采购人有权解除合同并追究响应监理单位责任。

须拟派两名专业监理员（专业与采购项目相适应）

3、本项目不接受联合体投标；

4、被人民法院列入失信被执行人的响应监理单位不得参与投标（以开标当日“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准，响应单位自行打印下载，并盖公章）。

5、响应监理单位须符合下列情形之一：

（1）开标日前两年内未被市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

（2）最近一次被市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

（3）最近一次被市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

（4）最近一次被市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

6、响应监理单位之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目，如同时参加了同一包别或者不分包别的同一项目，其参加将被全部拒绝：

（1）法定代表人(负责人）为同一个人的；

（2）母公司、全资子公司及其控股公司；

（3）总公司与其分公司（分支机构）；

（4）同一总公司下的多家分公司（分支机构）；

（5）法律和行政法规规定的其他情形；

（6）供应商之间相互参股、控股，或实际控制人为同一人的；

（7）响应监理单位商务报价超过最高限价。

三、响应文件的提交

1、响应监理单位应按照采购文件规定提交响应文件。响应监理单位提交响应文件时，出现下列情形之一时，响应文件不予接收：

（1）在采购文件规定的响应文件提交截止时间之后提交电子响应文件的；

（2）法律法规和采购文件规定不应当接收的其他情形。

2、响应监理单位应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件提交（以采购人接收到为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件提交的，视为撤回响应文件。

3、在采购有效期内响应监理单位不得撤回响应文件。

四、响应文件的审核流程

评审小组对响应监理单位的响应文件进行初审（技术标），未通过审核不进入后续商务评审程序。通过初审的响应监理单位，对其商务标进行审核，按照有效报价，从低到高排序，排名第一为中标（成交）候选单位，若在后续工作中发现候选单位有违反询价文件要求，采购人依据询价文件选择第二名。

五、响应文件的评审办法

1、初审：按规定提交澄清或补充资料的截止时间到后，评审小组对响应文件进行初审。响应监理单位或其响应文件出现下列情形之一时，初审不通过：

（1）未按采购文件要求获取采购文件；

（2）未按采购文件要求提供报价（开标）一览表；

（3）货物服务报价一览表中清单及数量与采购文件要求的清单及数量不一致；

（4）未对采购文件提出的采购内容及总体要求完全响应；

（5）未对采购文件提出的合同条款完全响应；

（6）未按采购文件要求提供营业执照、税务登记证（若响应监理单位提供了“多证合一”的营业执照，无需另行提供税务登记证）；

（7）未按“询价表”规定提供相关资质、资格证书；

（8）不符合采购文件规定的其他资格条件；

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）响应监理单位或响应监理单位所报货物（服务）不符合国家、省、市相关强制性要求的；

（11）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2、商务评审。

评审小组对通过初审的响应监理单位的响应文件中的报价进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。当发现响应监理单位或其响应文件存在下列情况之一时，将判定响应监理单位的响应文件无效处理：

（1）出现有选择报价或两个及以上报价方案；

（2）未按采购文件要求进行报价的；

（3）总报价超过采购文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

六、异常情况处理

采购时出现以下情况之一的，将终止采购活动：

1、响应文件提交截止时间止，提交响应文件的供应商少于3家的；

2、通过初审的供应商少于2家的；

3、供应商所提供的货物或服务无法满足采购文件实质性要求、影响工作的；

4、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

七、招标文件的获取

询价文件获取时间：2022年9月9日起至2022年9月15日17：00

八、发布媒介

获取方式：网上获取：http://www.ahwltzjt.com/参与项目并获取询价文件；

九、开标时间及地点

响应文件递交的截止时间为 2022 年9月19日15时00分，供应商应在响应文件递交截止时间前递交纸质版响应文件(正本1份包含商务报价1份和技术标1份)。

开标地点：马鞍山市雨山区湖东南路198号（公司二楼会议室）

十、项目质量要求：合格，确保验收并移交给产权单位。

附件1：响应文件格式

附件2、评审标准

顺祝商祺!

马鞍山新天地置业有限公司

2022年9月8日

附件1：响应文件格式

项目

响

应

文

件

【技术标】

响应监理单位：

年      月     日

技术标资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 响应监理单位情况综合简介 |  |
| 二 | 投标函 |  |
| 三 | 投标业绩承诺函 |  |
| 四 | 拟投入本项目的人员情况 |  |
| 五 | 拟投入本工程施工监理人员配备汇总表 |  |
| 六 | 拟参加本工程施工监理人员履历表 |  |
| 七 | 近五年完成类似监理项目情况表 |  |
| 八 | 监理大纲 |  |
| 九 | 有关证明文件 |  |
| 十 | 投标授权书 |  |
| 十一 | 本地化服务情况一览表 |  |

### 注：表格内容响应监理单位可以自行增加内容

### 一、响应监理单位综合情况简介（格式自拟）

响应监理单位不良信用记录情形要求

不良信用记录以且仅以下列渠道查询结果为准：

(1)失信被执行人当事人名单,提供在信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）查询的结果截图。

### 二、投标函

致：马鞍山新天地置业有限公司

根据贵方“                  项目”的（编号）          招标公告，正式授权        　（姓名）代表响应监理单位        　       （响应监理单位全称），提交投标文件正本　  份，副本　  份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付的服务的最终投标报价详见开标一览表，如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金和中标服务费。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有）、参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方的投标保证金可被贵方不予退还。

（6）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（7）我方同意招标文件规定的付款方式。

（8）与本投标有关的通讯地址：

电    话：               传   真：

响应监理单位基本账户开户名：

账    号：

开 户 行：

响应监理单位公章

日    期：

### 三、投标业绩承诺函

致： 马鞍山新天地置业有限公司

我公司同意评审结果公告中公示以下业绩并承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，业绩合同中所涉及服务均已实施，甲方招标单位（业绩资料中出现的采购人）均真实有效，若有异议，我公司承诺会在3个工作日内可就以下业绩信息提供原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

响应监理单位公章：

日      期：

| 序号 | 项目名称 | 合同总金额 | 业主单位 及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列业绩应为响应监理单位经评标委员会评审认可的响应监理单位业绩（包括响应监理单位资格及评审业绩）；

2、中标人提供的以上业绩情况（如项目名称、合同总金额），如招标文件《响应监理单位须知前附表》有约定的，将按约定随评审结果公告。

### 四、拟投入本项目的人员情况

| 执业资格 | 专业 | 岗位 | 人员配额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家级注册监理工程师 | 建筑工程 | 总监理工程师 | 1人 |
| 监理员 | 建筑工程 | 自定 | 1人 |
| 监理员 | 建筑工程 | 自定 | 1人 |
| 合计 |  |  | 3人 |
| 人员配备要求： 1、表中所列监理人员配额为最低要求，不满足上述要求的投标将被拒绝。 2、各类人员配额由监理单位根据招标文件要求及项目实际情况提供。 3、总监及其他监理人员必须为响应监理单位本单位正式职工，不允许外聘。 4、提供人员证书复印件装订在投标文件中。请响应监理单位自行提供相关职称或资格证书或学历等证明监理人员的对应专业。（本项不需要提供原件） （本项为必须满足条款，否则认定其响应为无效） |  |  |  |

### 五、拟投入本工程施工监理人员配备汇总表

| 姓名 | 岗位 | 专业 | 性别 | 年龄 | 注 册 情 况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 注册证号 | 国家级 | 省级 |

注：

1、上述人员包括投标单位为本项目配备的所有监理人员（包括总监等）。

六、拟参加本工程施工监理人员履历表

| 姓名 |  |  | 民族 |  | 健康状况 |  | 一寸 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  | 年龄 |  | 职务 |  |  |
| 专业 |  |  | 职称 |  | 监理职称 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 学历 |  | 毕业时间 |  |  |
| 专业工作年限 |  |  | 监理 工作 |  | 本项目拟 任岗位 |  |  |
| 个人 主要 简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 近五年内与拟任职务有关的经历及培训情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位审查意见及并加盖公章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：表后须附监理人员相关资格证书的复印件或影印件和评分办法中要求的其他证明材料（如有）。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 七、近五年完成类似监理项目情况表

| 项目名称 |  | 业主 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  | 规模 |  |
| 开工日期 |  | 完工日期 |  |
| 响应监理单位所投入技术人员的数量和专业种类 |  |  |  |
| 联合体（如有）专业 技术人员的数量 |  |  |  |
| 总监理工程师姓名 |  |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |
| 响应监理单位提供服务的情况介绍 |  |  |  |
| 工作质量的评价（附证明材料） |  |  |  |

注：表后须附监理合同、与合同对应的竣工验收报告（或竣工验收备案表或监理业务手册）、项目所获奖项等评分办法中要求的其他证明材料。

### 八、监理大纲

（响应监理单位可自行制作格式）

### 九、有关证明文件

提供符合招标公告、招标需求及评标办法规定的相关证明文件和加分项。

### 十、投标授权书

本授权书声明：                      公司授权本公司                    （响应监理单位授权代表姓名、职务）代表本公司参加                     招标（项目编号：              ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。响应监理单位授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应监理单位授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

授权代表身份证复印件

响应监理单位公章：

日     期：     年     月     日

注：

1、本项目只允许有唯一的响应监理单位授权代表，且必须为响应监理单位在职员工并提供身份证复印件。

2、法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明复印件即可。

项目

投

标

文

件

【商务标】

响应监理单位：

年      月     日

### 开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 响应监理单位全称 |  |
| 投标报价 | 签约酬金（固定总价合同）：本项目监理服务费用为 元，（大写） （¥ ）（含税，税率 %，税金 元））。 |
| 备注 | 承诺：响应文件 |

响应监理单位公章：

备注：
1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中投标报价为响应监理单位依据招标文件计算得出的报价。任何有选择或有条件的投标报价，或表中填写多个报价，均为无效报价。

3、监理费用单价的数字保留小数点后两位；投标报价应精确到小数点后两位。

### 二、 响应监理单位认为需提供的其他资料

（响应监理单位可自行制作格式）

# 附件2、评审标准

技术文件评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 响应监理单位名称 | 与营业执照、资质证书一致 名称变更的，应当提供证书颁发等单位提供的变更说明 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章 | 响应文件每页须盖章 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同响应监理单位未出现使用相同的投标文件制作进行响应的情形 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合“询价表”规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合“询价表”规定 |
|  |  | 信用要求 | 符合“询价表”规定，自行打印 |
|  |  | 总监理工程师 | 符合“询价表”规定 |
|  |  | 其他主要人员 | 符合“询价表”规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 符合“询价表”规定 |
| 3 | 响应性评审标准 | 监理服务期限 | 符合“询价表”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合“询价表”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合“询价表”规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合“询价表”规定 |
|  |  | 投标人承诺 | 符合“询价表”规定 |
|  |  | 监理大纲 | 符合“询价表”规定 |
|  |  | 其他实质性要求 | 投标文件对招标文件的其他实质性要求和条件作出响应 |

商务文件评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 名称变更的，应当提供证书颁发等单位提供的变更说明 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章 | 响应文件每页须盖章 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的投标文件制作进行投标的情形 |
| 2 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合“询价表”规定 |
|  |  | 投标报价 | （1）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）； （2）投标报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误； （3）同一投标人递交两个以上不同的投标报价； |
|  |  | 其它情形 | （1）响应文件中不得存在招标人不能接受的其它实质性条件； （2）法律、法规规定的其它情形。 |