澜庭悦府小区地下车库维修工程采购询价表

- ：您好！

我司现对澜庭悦府小区地下车库维修工程采购事宜，进行市场询价（具体需求见下表）。现请贵司进行报价，我司将根据各单位申报的价格，按最低价中标原则确定中标单位，感谢贵司对我司工作的支持。

| 项目名称 | 项目内容描述 | 要求 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 澜庭悦府小区地下车库维修工程 | 详见维修清单 | 询价内容包括但不限于： 1、采购范围：小区地下一期、二期地库（不包含人防地库）具体内容详见维修清单。 2、报价为含税价，响应公司须填写：公司类型（一般纳税人或小规模纳税人）、公司营业范围与本采购相类似、发票类型（增值税专用发票或增值税普通发票）、税率。 3、响应单位的报价方式是按照总价合同（包括但不限于：人工费用、材料费用、机械费用、安装措施费用、安全文明施工费、使用水电费、交通费、垃圾清运费和相关检测费用等），除采购人调整方案外，其他不准改变清单内容，结算按照实际完成数量计价。 4、施工完成后并经验收合格，支付至合同工程款的90%，竣工验收半年后支付至合同工程款的97%；质保期为一年，质保期满后7个工作日支付至100%。 5、合同工期：30天（具体开工时间以采购人下发开工令为准）。 6、质保期：一年。 7、资质要求：供应商须在中华人民共和国境内注册，注册资金500万元以上，须具有有效的企业法人营业执照。 8、业绩要求：供应商须具有两项2021年1月1日以来单项合同金额20万元及以上相类似业绩，并提供相应的证明资料。 | 投标单价：390287.5元 |

响应要求：

1、报价单（响应文件资料正本1份）盖章密封后递交至 马鞍山新天地置业有限公司合约部 ，联系电话 16655163530 ；

2、需在 2022 年9月 30日 11:00 时前送达或递达；

3、响应格式按照响应文件要求递交，再次感谢贵司对我司工作的支持，在此向贵司致以诚挚的谢意；

4、此次询价贵单位须提供营业执照、报价单等复印件（加盖单位公章），具体要求详见询价文件；此次询价贵单位须提供营业执照（装饰装修、户外广告等类似许可范围）、报价单、类似技术服务业绩（2份）复印件（加盖单位公章）；

5、工程周期要求：依照上述要求。

6、有意向单位须向采购人报名，获取响应文件。

附：1、询价文件

2、维修清单

顺祝商祺!

马鞍山新天地置业有限公司

2022年9月23日