凡尔赛公馆三期工程（东区）

防排烟通风管道防火卷材安装工程

采购询价表

- 各潜在响应投标单位（公司）：您好！

我司现对凡尔赛公馆三期工程（东区）防排烟通风管道防火卷材安装工程采购进行询比价（具体需求见下表）。现请贵司进行报价，我司将根据各单位申报的价格，按最优惠价格原则确定中标单位，感谢贵司对我司工作的支持。

| 项目 名称 | 项目内容描述 | 要求 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 凡尔赛公馆三期工程（东区）防排烟风管防火卷材安装工程 | / | 询价内容包括但不限于： 1、提供采购基础材料或技术内容： ①、图纸（电子版）：凡尔赛公馆三期工程（东区）防排烟风管设计图纸。 ②、技术处理（方案）：防排烟风管耐火极限达到GB51251-2017规范标准、GB50016-2014(2018年版)和马鞍山住建部门管理规定。 2、施工范围：三期人防地库、12#、13#、14#楼防排烟通风管道防火卷材安装和防护。 3、施工安装内容（包括但不限于）：依据规范要求和现场实际情况对风机房及排烟通风管道安装防火（耐火）卷材等。 4、响应单位按照规范要求安装合格材料，并提供进场质监报告和安装后对该材料进行耐火等相关试验检测报告。 5、响应单位确保该工程一次性通过验收（施工过程中相关资料需要报总包或者监理单位验收确认；安装完成后自主完成验收，采购人配合。），因响应单位原因造成延期完工和延期验收，将承担违约责任，并支付违约金（违约金：①未完工按照合同结款的10%，②已完工按照实际价款的10%）。 6、工程验收后按照实际完成内容办理结算。 7、报价明细清单（报价是全费用固定单价，单价包含人工费、材料费、机械费、税费、措施费（水电费、安全保障措施费等）、试验检测费、总包服务费1%（以结算造价为计算基数）等，开增值税专用发票，开票项目名称、税率与营业执照范围相匹配） 8、通过消防验收后，采购人按照合同约定支付至结算价款的97%，剩余结算价款的3%，两年后无息支付完。 9、工程量暂定4600.0 m² 10、质保期：2年 11、建议响应单位进行现场勘察 12、控制价：340000.00元 | 投标单价： |

报价要求：

1、报价单盖章密封后递交至 马鞍山新天地置业有限公司合约部 ，采购人胡工，联系电话： 16655163530 。

2、报价文件提交截止日期 2023年2月24日10:00 时前送达或快递（建议顺丰快递），地址：马鞍山市经开区湖东南路198号澜庭悦府售楼部，胡工，16655163530。

3、报价单可使用本表，亦可另行自拟，格式不限。

4、此次询价要求您公司（单位）提供一套（含电子版）：营业执照、施工合同业绩（1-2项，2020年以来）或者针对该项目编制实施方案（加盖单位公章）、投标响应投入材料（本项目施工时采用的产品材料）产品质监报告复印件、报价明细清单。以上相关资料装订成册（胶装1份），用档案袋密封加盖骑缝章。

5、相关图纸获取或咨询事项联系采购人员。

6、工期：12天。

顺祝商祺!

马鞍山新天地置业有限公司

2023年2月16日